|  | Overzicht van de 44 goedgekeurde infrastructuurprojecten in het kader van het Impulsprogramma 100 jaar Groote Oorlog Stand van zaken september 2013 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aanvrager | Project | Totale investering | Subsidie excl. btw | Stand van zaken Mei 2013 | Openingsdatum |  |
|  | 5 strategische projecten: Ieper, Zonnebeke, Poperinge, Nieuwpoort, Diksmuide |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stad Ieper | Nieuw In Flanders Fields Museum Ieper - architectuur & technieken nieuw museum SUB 2B | 1.201.100 | 595.000 | Geopend | 11 juni 2012 |  |
| 2. | Stad Ieper | Nieuw In Flanders Fields Museum Ieper – inrichting Belforttoren SUB 3 | 367.383 | 174.000 | Geopend | 11 juni 2012 |  |
| 3 | Gemeente Zonnebeke | The Legacy of Passchendaele | 5.203.321 | 1.966.000 | Sommige onderdelen al uitgevoerd, andere in volle uitvoering of nog in beginfase | -Bezoekerssalon geopend -13 juli 2013: heropening museum -1 mei 2014: toeristisch infokantoor kasteel Zonnebeke en ankerpunt Duits verhaal pionierroute - 31 december 2014: inrichting toegang Polygon Wood |  |
| 4 | Stad Poperinge | 100 jaar Poperinge achter het front - deel Poperinge: stadhuissite en Lyssenthoek | 2.454.391 | 1.045.000 | Geopend | 21 september 2012 |  |
| 5 | Talbot House vzw - Poperinge | 100 jaar Poperinge achter het front - deel Talbot House | 226.856 | 109.000 | Project deels klaar en deels in uitvoering (inrichtingsfase) | -23 maart 2013: Heraanleg tuin-12 oktober 2013: lancering virtuele rondleiding en vernieuwing slessorium |  |
| 6 | Stad Nieuwpoort | Bezoekerscentrum De Ganzepoot- Nieuwpoort | 3.048.192 | 1.426.000 | Project in uitvoering: bouw: aanbestedingsprocedure lopende, binneninrichting: ontwerpfase | Oktober 2014 |  |
| 7 | vzw Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid | Actualisering IJzertorensite en IJzertorenmuseum | 2.218.792 | 772.000 | Project in uitvoering: ontwerpfase | 1 maart 2014 |  |
|  | ## Projecten onthaal infrastructuur |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gemeente Heuvelland | Bayernwald, het unieke verhaal van Duitse soldaten in WO I | 456.230 | 208.000 | Project in uitvoering: laatste afwerking, wachten op goedkeuring onroerend erfgoed | 2014 |  |
| 9 | Stad Dendermonde | Toeristische valorisatie van het Belfort en de Lakenhalle van Dendermonde | 254.100 | 102.000 | Wachten op goedkeuring onroerend erfgoed | januari-september 2015 |  |
| 10 | Stad Waregem | Bezoekerscentrum Flanders Field American Cemetery Waregem | 1.926.676 | 787.000 | Project in voorbereidende fase: studie- en onderhandelingsfase | datum nog niet gekend |  |
| 11 | vzw Museum 'Slag der Zilveren Helmen' | Museum Halen 2014 | 40.535 | 20.100 | Project in uitvoering: inrichtingsfase | April 2014 |  |
| 12 | Gemeente Heuvelland | Bouw van een nieuw streekbezoekerscentrum ' De Bergen' te Kemmel | 2.296.571 | 874.000 | Project gewijzigd: nieuwe locatie is voorgesteld, aanbesteding lopende | November 2016 |  |
| 13 | Stad Mesen | Toeristisch infopunt Mesen | 326.031 | 147.000 | Project in uitvoering: ontwerp/ conceptfase | 25 april 2014 (ANZAC Day) |  |
| 14 | Stad Veurne | Stadhuis (excl. Spaans Paviljoen): het verhaal achter het front | 998.855 | 225.000 | Project in uitvoering: ontwerp/ conceptfase | Pasen 2014 |  |
| 15 | Gemeente Assenede | Grote vrouwen en de Groote Oorlog | 72.846 | 36.100 | Project in uitvoering: laatste afwerking | 8 november 2013 |  |
| 16 | Gemeente Koekelare | Optimalisatie onthaal, toegankelijkheid en presentatie van het Käthe Kollwitz-museum in Koekelare | 495.080 | 228.000 | Project in uitvoering: ontwerpfase afgerond, bestek architect opgemaakt | eind 2013, begin 2014 |  |
|  | ## Recreatieve projecten |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Stad Wervik | Pionierroute - luik /onderdeel Wervik | 184.849 | 10.100 | Project in uitvoering: aanbesteding in voorbereiding | 19 oktober 2013: opening Pionierroute |  |
| 18 | Toerisme Oostende vzw | Oostende, tijdens de Groote Oorlog : belevingstraject via GPS en netwerkroutes met infopanelen langsheen oorlogserfgoed, ondersteund door informatiepunten en een lanceringsevenement | 520.283 | 131.000 | project aanbesteed en in uitvoering | voorjaar 2015 |  |
| 19 | Provincie West-Vlaanderen | Valorisatie en ontsluiting van de Ypres Salient- Ieperboog (wandelstructuur Hill 60, The Bluff, Palingbeek) | 2.347.413 | 791.000 | Project in uitvoering: ontwerpfase | 22 april 2015 |  |
| 20 | Stad Ieper | Valorisatie en ontsluiting van de Ypres Salient- Ieperboog (opwaarderen bestaande routestructuren voor auto/bus, fiets, wandelen) | 891.659 | 401.000 | Project in uitvoering: ontwerpfase | April 2015 |  |
| 21 | Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum, Antwerpen | De Antwerpse fortengordel in 1914 | 443.553 | 189.000 | project in uitvoering: ontwerp/ conceptfase | 28 maart 2014 |  |
| 22 | Toerisme Vlaams-Brabant vzw | Sporen van de Groote Oorlog ontdekken in het landschap van Vlaams-Brabant | 982.387 | 487.000 | Project in uitvoering: volop in aanbesteding | April 2014 blijft vooropgesteld, ten laatste juni 2014 |  |
| 23 | Provincie West-Vlaanderen | Valorisatie en ontsluiting van de WO I-elementen op de Kemmelberg | 689.113 | 159.000 | project in uitvoering: ontwerp/ conceptfase | Januari 2015 |  |
| 24 | Provincie West-Vlaanderen | Spanbroekmolenkrater, ontsluiting en opwaarderen van de site Pool of Peace | 81.325 | 40.300 | Project on hold: overleg betrokken partijen lopende | datum nog niet bekend |  |
| 25 | Stadsbestuur Halen | Zilveren Helmroute | 35.000 | 17.300 | De route is volledig uitgetekend en beschreven. Het plaatsen van de infrastructuur is voorzien in 2013. | maart 2014 |  |
| 26 | Westtoer | De Grote Oorlog Herdacht (publicatie toeristische kaart en app Lyssenthoek) | 90.000 | 26.000 | Project uitgevoerd | 27 juni 2012 |  |
| 27 | Stadsbestuur Diksmuide | Netwerk sites Frontzate tot IJzerdijk Diksmuide | 1.872.959 | 872.000 | Project in uitvoering: bestekken opgemaakt, aanbestedingsprocedure lopende, ontwerpfase | Voorjaar 2014 |  |
| 28 | Grote Routepaden vzw | Meerdaagse GR-tochten langsheen sporen van WO I | 16.979 | 7.200 | project in uitvoering ontwerp/ conceptfase | - 18 en 19 januari 2014: voorstelling tijdens wandel- fietsbeurs te Mechelen, - voorjaar 2014: regionale inwandelingen |  |
| 29 | Stad Lier | WO I in Lier | 66.790 | 29.400 | Project in uitvoering: bestek opgemaakt | 1 augustus 2014 |  |
| 30 | Platform Omgeving Leie Schelde (IGS) - Deinze, Gavere, Nazareth & Zulte | De bewegingsoorlog in Vlaanderen - WO I eindigde aan de Vlaamse Leie- en Scheldevallei (onthaal museum Nazareth, landmarks/infopunten en digitale route) | 196.020 | 91.000 | Project in uitvoering | - 11 november 2013: inrichting spoorwegstation -3 oktober 2014: eerste infopunt monument Edemolen -opening andere onderdelen nog niet bepaald |  |
| 31 | vzw Lange Max - Koekelare | Site lange Max in Koekelare cultuurtoeristisch inrichtingsproject tot opwaardering van de site | 394.294 | 196.000 | Project in uitvoering: conceptfase en bouw gestart | 21 maart 2014 |  |
| 32 | Stad Diksmuide | Optimalisatie onthaal vredespark Praetbos Vladslo-Diksmuide | 499.470 | 233.000 | Project in uitvoering: ontwerp en bestek goedgekeurd. | Voorjaar 2014 |  |
| 33 | Gemeentebestuur Hooglede | De Andere kant van het front (optimalisatie bezoek lokale WOI-elementen: uitbouw site Duitse militaire begraafplaats, routestructuur en kerktoren ) | 748.361 | 356.000 | Project in voorbereidende fase: bestek opgemaakt | najaar 2015 |  |
| 34 | Toerisme Leiestreek | De Andere kant van het front (optimalisatie bezoek lokale WOI-elementen : ontsluiting digitale verhalen, lay-out infoborden en brochures, ontwikkeling autocarroute) | 115.918 | 57.000 | Project in uitvoering: ontwerpfase afgerond, bestek in opmaak | 20 november 2013: persconferentie voorstelling project en bekendmaking eerste autoroute |  |
| 35 | Gemeente Ledegem | De Andere kant van het front (optimalisatie bezoek lokale WOI-elementen : infrastructurele voorzieningen (fietsrekken en rustbanken) op de Kezelbergroute, bunkerrestauratie en ontsluiting) | 70.392 | 10.300 | Project in uitvoeringsfase, knelpunten toegankelijkheid nog op te lossen | datum nog niet gekend |  |
| 36 | TERF (BIE) | De Andere kant van het front: (optimalisatie bezoek lokale WOI-elementen : ontsluiting digitale verhalen, lay-out infoborden en brochures, ontwikkeling autocarroute) | 115.918 | 57.000 | Project in uitvoering: bestek in opmaak | 20 november 2013: persconferentie voorstelling project en bekendmaking eerste autoroute |  |
| 37 | Toerisme Scheldeland vzw | De Groote Oorlog in Scheldeland, wandelen en fietsen | 482.669 | 239.000 | project in uitvoering: ontwerp/ conceptfase | Voorjaar 2014 |  |
| 38 | Stad Roeselare | De Andere kant van het front (optimalisatie bezoek lokale WOI-elementen: ontwikkeling fietsroute, randinfrastructuur, digitaal infopunt) | 143.385 | 71.000 | Deel project gerealiseerd: Stroroute Deel project in uitvoering: Digitaal infopunt (inhoudelijke uitwerkingsfase, bestek in opmaak) | Voor zomer 2014 |  |
| 39 | Provincie West-Vlaanderen | De Andere kant van het front (optimalisatie bezoek lokale WOI-elementen: Inrichting, infoborden, ontwikkeling link Roeselare, aanleg overwegen) | 686.070 | 91.500 | Project in uitvoering, | januari 2015 |  |
| 40 | Gemeente Langemark – Poelkapelle | Beleving WO I: Duitse begraafplaats – Guynemer | 833.296 | 359.000 | Project gewijzigd: alternatief voor Guynemerpaviljoen in onderzoek | 2015 |  |
|  | ## Innovatieve projecten |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Commonwealth War Graves Commission | optimalisering van de ontsluiting van enkele Commonwealth begraafplaatsen en een graveer/bezoekerscentrum | 2.978.751 | 993.000 | Project gewijzigd: heroriëntering met 3 gemeentebesturen Zonnebeke, Vleteren en Ieper (momenteel in ontwerp) |  | 2014 |
| 42 | 't Grom - vzw Midzeelhoeve | Aanleg en duiding van een oorlogstuin | 49.973 | 23.700 | Project in uitvoering |  | 1 juni 2015 |
| 43 | vzw Kempens Landschap | "Sporen naar 2014": van spoorweggeschut naar een recreatief belevingsproject | 469.215 | 238.000 | Project in uitvoering: bestek wordt opgemaakt |  | Mei-2014 |
| 44 | vzw Kempens Landschap | WO I-erfgoed in de kijker: het spoorwegfortje van Duffel langs fiets- en wandelnetwerk | 223.593 | 110.000 | Project in uitvoering |  | - December 2013: einde werken - april 2014: opening |